SauceDemo QA – Test Plan

Functional & Automation Test Plan

| Proje | SauceDemo QA Automation |
| --- | --- |
| Doküman | Test Plan |
| Versiyon | 1.0 |
| Hazırlayan | Mehmet Emre Sezer |
| Tarih | 15.09.2026 |
| Test Edilen Uygulama (AUT) | https://www.saucedemo.com |

# 1. Giriş (Introduction)

Bu test planı, SauceDemo web uygulamasının fonksiyonel ve otomasyon testine yönelik kapsamı, yaklaşımı, kullanılacak araçları ve giriş/çıkış kriterlerini tanımlar. Doküman, ISTQB Foundation Level prensipleri temel alınarak hazırlanmıştır. Temel amaç; requirement → test case → otomasyon zincirini izlenebilir (traceable) biçimde yürütmek ve uygulamanın kritik iş akışlarının doğru çalıştığını doğrulamaktır.

# 2. Kapsam (Scope)

Kapsam İçinde (In Scope):

- Login (giriş ve negatif senaryolar)

- Products / Inventory (listeleme, sıralama, sepete ekleme/çıkarma)

- Cart (sepet görüntüleme, ürün çıkarma, yönlendirmeler)

- Checkout (bilgi girişi, doğrulama, sipariş tamamlama)

Kapsam Dışında (Out of Scope):

- Performans ve yük testi

- Güvenlik / penetrasyon testi

- Mobil ve cross-browser testi (yalnızca Chrome hedeflenmiştir)

- Gerçek ödeme entegrasyonu (SauceDemo gerçek ödeme işlemi yapmaz)

- problem_user / visual_user gibi UI-defect kullanıcı senaryoları (ileride değerlendirilecektir)

# 3. Test Hedefleri (Objectives)

- Kritik iş akışlarının (giriş, ürün ekleme, checkout) doğru çalıştığını doğrulamak

- Negatif senaryolarda sistemin uygun hata mesajları ürettiğini doğrulamak

- %100 requirement coverage sağlamak ve RTM ile takip etmek

- Regresyon için tekrar çalıştırılabilir (repeatable) bir otomasyon paketi oluşturmak

# 4. Test Yaklaşımı ve Türleri (Approach & Test Types)

| Test Türü | Açıklama |
| --- | --- |
| Functional Testing | Gereksinimlere göre işlevlerin doğru çalıştığını doğrular (pozitif senaryolar). |
| Negative Testing | Geçersiz/eksik girişlerde sistemin hatayı doğru yönettiğini doğrular. |
| UI Automation | Selenium WebDriver ile arayüz üzerinden uçtan uca senaryoların otomasyonu. |
| Regression Testing | Değişiklik sonrası mevcut işlevlerin bozulmadığını doğrulamak için tekrar çalıştırma. |

Test tasarımında kara kutu (black-box) teknikleri kullanılmıştır: Equivalence Partitioning (eşdeğerlik bölümlemesi) ve Boundary Value Analysis (sınır değer analizi). Örneğin geçersiz login durumu; yanlış şifre, yanlış kullanıcı adı ve boş alan olmak üzere ayrı eşdeğerlik sınıflarına bölünmüştür.

# 5. Test Seviyesi (Test Level)

Testler System Testing seviyesinde, son kullanıcı bakış açısıyla ve kara kutu yaklaşımıyla yürütülür. Uygulamanın iç koduna erişilmez; doğrulama arayüz ve gözlemlenebilir davranış üzerinden yapılır.

# 6. Test Ortamı ve Araçlar (Environment & Tools)

| Kategori | Seçim |
| --- | --- |
| Programlama Dili | Java 21 |
| Test Framework | JUnit 5 |
| Otomasyon Kütüphanesi | Selenium WebDriver |
| Build / Bağımlılık Yönetimi | Apache Maven |
| Tarayıcı | Google Chrome (ChromeDriver) |
| Tasarım Deseni | Page Object Model (POM) |
| Versiyon Kontrol | Git |

# 7. Giriş ve Çıkış Kriterleri (Entry & Exit Criteria)

Giriş Kriterleri (Entry):

- Gereksinimler (requirements) tanımlı ve onaylı

- Test case'ler yazılmış ve RTM'e bağlanmış

- Test ortamı hazır ve AUT (saucedemo.com) erişilebilir

Çıkış Kriterleri (Exit):

- Tüm High öncelikli test case'ler başarılı (pass)

- Açık kritik/bloklayıcı (blocker) defect bulunmuyor

- %100 requirement coverage sağlanmış (RTM ile doğrulanmış)

- Otomasyon paketi hatasız (yeşil) çalışıyor

# 8. Test Dokümanları (Deliverables)

- 01_requirements.xlsx – Gereksinim listesi

- 02_rtm.xlsx – Requirements Traceability Matrix

- 03_test_cases.xlsx – Test case'ler

- 04_test_plan.docx – Bu doküman

- src/test/java – Selenium + JUnit otomasyon kodu (Page Object Model)

# 9. Riskler ve Varsayımlar (Risks & Assumptions)

SauceDemo bir eğitim/demo uygulaması olduğundan verisi statik ve deterministiktir. Bu nedenle bazı beklenen sonuçlarda sabit değerler kullanılmıştır (örn. "6 ürün listelenir"). Gerçek bir üründe ürün sayısı sürekli değişebileceğinden, bu tür doğrulamalar bir API veya veritabanı oracle üzerinden dinamik olarak yapılmalıydı; SauceDemo statik demo veri sunduğu için burada sabit değer tercih edilmiştir.

- SauceDemo dış bir servistir; erişilebilirliği garanti edilemez.

- Kapsam yalnızca Chrome tarayıcısıdır; cross-browser desteği ileride eklenebilir.

- Ödeme akışı gerçek işlem içermez; yalnızca UI davranışı doğrulanır.